****

**Российская Федерация**

**Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково»**

**Калужской области Ферзиковского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19 августа 2020г. № 45-П**

 **п. Ферзиково**

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Поселок Ферзиково», Постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Ферзиково» от 25.04.2014 № 43 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации сельского поселения «Поселок Ферзиково», их формирования и реализации» **администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» на 2020год и период 2021-2022 годы».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации www.ferzadm.ru. и обнародованию на информационном стенде администрации сельского поселения «Поселок Ферзиково» расположенному по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, 23а

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

 **И. о. Главы администрации**

**СП «Посёлок Ферзиково» Л. В. Каргашина**

Приложение №1

к Постановлению Главы администрации сельского

 поселения «Поселок Ферзиково».

от 19.08.2020г. № 45-П

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ФЕРЗИКОВО» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 -2022 ГОДОВ»**

 п. Ферзиково

2020 год

 **Муниципальная целевая программа**

**«Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Поселок Ферзиково»**

**на 2020год и на плановый период 2021-2022г.г.»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» на 2020 годи на плановый период 2021-2022 г. г.» (далее - Программа) |
| **Основание для разработки программы** | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав сельского поселения «Поселок Ферзиково», Положение о порядке разработки муниципальных целевых и ведомственных программ сельского поселения «Поселок Ферзиково». |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково». |
| **Разработчик Программы** | Глава администрации сельского поселения «Поселок Ферзиково»; |
| **Координаторы и исполнители  мероприятий Программы:** |  Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково».- Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация» сельского поселения «Поселок Ферзиково» - организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **Основные цели Программы** | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково»;- Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населенных пунктов сельского поселения «Поселок Ферзиково»; - Совершенствование эстетического вида сельского поселения «Поселок Ферзиково», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;-Повышение общего уровня благоустройства поселения |
| **Основные задачи Программы** | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства,- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых площадок, газонов, зелёных насаждений, автостоянок, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.)-реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО  |
| **Сроки реализации Программы** | 2020год плановый период 2021 - 2022г.г. |
| **Объемы и источники финансирования****Программы** | общий объем финансирования Программы составляет: на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г. –тыс. рублей,  в том числе:средства местного бюджета –– 39 038,1 тыс. рублейиз них:2020 год - 19 257,1 тыс. руб.2021 год - 10 438,4 тыс. руб.2022 год 9 342,6 тыс. руб.из средств бюджета МР «Ферзиковский район» - 186,0 тыс. рублей .2020 год - 176,0 тыс. руб.2021 год - 5,0 тыс. руб.2022 год - 5,0 тыс. руб..из средств областного бюджета и федерального бюджета – 34 370,2 тыс. руб.2020 год - 22 941,6 тыс. руб.2021 год - 5 714,3 тыс. руб.2022 год - 5 714,3 тыс. руб.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2022 годов  |
| **Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы** | - Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» на 2020 год и на плановый период 2021-2022г.г.».I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной долгосрочной целевой программой.II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.2.3.1 Организация освещения улиц.2.3.2 Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения.2.3.3 Организация и содержание мест памятников воинской славы.2.,.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения,III.Цель и задачи программы.IV.Срок выполнения программы.V.Система программных мероприятий.VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий.VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.VIII.Организация управления программой.Приложение. Система мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» на 2019 год и плановый 2020-2025годы.Мероприятия Программы:- По совершенствованию систем уличного освещения на территории п. Ферзиково.- По обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельского поселения «Поселок Ферзиково».- По озеленению территории сельского поселения «Поселок Ферзиково.-По санитарной очистке, ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково».-По содержание памятников воинской славы, расположенных в п. Ферзиково.- По содержанию мест захоронения в сельском поселении «Поселок Ферзиково».- По содержанию и текущему ремонту внутриквартирных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении «Поселок Ферзиково».- По обустройству контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО.- По прочему благоустройству- Мероприятия по «Грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.-Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково».-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.-Улучшение состояния территорий муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково»-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;- совершенствование эстетического состояния территории;- создание зелёных зон для отдыха граждан;- предотвращение сокращения зелёных насаждений - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией сельского поселения «Поселок Ферзиково», в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией сельского поселения «Поселок Ферзиково» в совет депутатов. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

 Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

 В настоящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для

обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется

 дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения «Поселок Ферзиково» с привлечением предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

 Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, на территориях скверов, детских игровых площадок и т.д, оказывает негативное воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

 Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования, которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения «Поселок Ферзиково».

*2.3.2.Озеленение*

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, выкашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.3. Содержание мест захоронения и памятников воинской славы*

 На территории поселения расположено 5 памятников воинской славы. На памятниках воинской славы отсутствует система мероприятий по содержанию и ремонту.

Для решения вопросов нормативного содержания в 2019 году возникла необходимость проведения мероприятия по ремонту и содержанию памятников воинской славы.

*2.3.4. Благоустройство населенных пунктов*

Благоустройство в жилых кварталах и на территориях сельских населенных пунктов поселения включает в себя внутриквартальные проезды, автостоянки, тротуары, зелёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочиями администрации муниципального образования и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении и создать комфортную среду для проживания граждан сельского поселения «Поселок Ферзиково».

Данная Программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов сельского поселения «Поселок Ферзиково» и включает следующие направления для реализации:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково», обеспечение эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

**Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.**

,

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

**3.1. Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения на территории п. Ферзиково.**

 Предусматривается комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

**3.2. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельского поселения «Поселок Ферзиково».**

 Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

**3.3. Мероприятия по озеленению территории сельского поселения «Поселок Ферзиково».**

 Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

**3.4**. **Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково».**

 Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

**3.5 Мероприятия по содержанию памятников воинской славы, расположенных в п. Ферзиково**

Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений памятников.

**3.6 Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении «Поселок Ферзиково»**

 Комплекс работ по сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации

**3.7** **Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении «Поселок Ферзиково».**

 Предусматривается комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов

**3.8 Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО**

Подготовка оснований с покрытием из асфальто-бетонных смесей на площадках, с установкой навесов и ограждений из расчета 5 контейнеров на территории внутриквартальной застройки п. Ферзиково.

**3.9. Мероприятия по прочему благоустройству**.

Предусматривается комплекс работ по капитальному ремонту водопропускных устройств на автомобильных дорогах.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

**3.10. Мероприятие «Грантовая поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»**

 Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения. В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются: активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения; мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития; формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий. Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении 4 к Программе. Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе. Порядок проведения конкурсного отбора проектов для получения грантов в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области. Предоставление субсидий на реализацию мероприятия осуществляется в порядке и на условиях, утвержденных Правительством Калужской области.

**3.11. Мероприятия по благоустройству территории парка «Победы» в п. Ферзиково Ферзиковского района Калужской области**

Настоящие мероприятие включает в себя улучшение внешнего облика парка «Победы», создание условий для сохранения памятников погибшим воинам, формирование положительного имиджа поселения, обеспечение комфортных и безопасных условий отдыха населения.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

*Объёмы финансирования программы по годам*

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | **Объём финансирования (тыс. руб)** | **итого** | Ответственные лица и исполнители |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2020 год** |
| 1 | **Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения на территории п. Ферзиково**:*В том числе:* | **1000,0** | **650,0** | **654,1** | **1000,0** | **3304,10** | глава администрации |
| 1.1 | Оплата потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | 900,0 | 550,0 | 554,1 | 900,0 | 2904,1 | ОАО Калужская сбытовая компания |
| 1.4 | Установка светильника (1шт) п. Ферзиково | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 200,0 | МУП «УО» СП «Посёлок Ферзиково»  |
| 1.10 | Текущее содержание системы уличного освещения. Замена вышедших из строя ламп, светильников, линий электроснабжения | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  МУП «УО» СП «Посёлок Ферзиково»  |
| **2** | **Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельского поселения «Поселок Ферзиково».*****В том числе:*** | **0** | **50,0** | **50,0** | **0** | **100,0** |  **Глава администрации**  |
| 2.1 | Санитарная очистка, сезонное содержание, текущий ремонт, окраска малых архитектурных форм ограждений и территории детских игровых площадок. | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 100,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
| **3** | **Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения «Поселок Ферзиково»** ***В том числе:*** | **0** | **0** | **20,0** | **0** | **20,0** | **Глава администрации** |
| 3.1 | Посадка и уход за цветочными растениями на территории парков и скверов в сельском поселении «Поселок Ферзиково» | 0 |  | 20,0 | 0 | 20,0 |  |
| **4** | **Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково»*****В том числе:*** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** | **глава администрации** |
| 4.1 | Санитарная очистка территорий внутриквартальной застройки в сельских населенных пунктах, ликвидация стихийных свалок, кроме придомовой МКД. |  |  |  |  |  | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
|  | 4.2 | Ликвидация стихийных навалов мусора на территории сельских населенных пунктов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
| **5**  | **Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных в п. Ферзиково*****В том числе:*** | **0,0** | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | **Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями**  |
| 5.1 | Косметический ремонт, окраска элементов и ограждений на 5х памятниках. | 0,0 | 100, 0 | 0 | 0 | 100,0 |  МУП «УО» СП «Поселок Ферзиково» |
| **6** | **Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении «Поселок Ферзиково»*****В том числе:*** | **0,0** | **0,0** | **5,0** | **0,0** | **5,0** | **глава администрации** |
| 6.1 | комплекс работ сезонному содержанию подъездных путей и внутренних проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировки мусора к местам утилизации, удаления аварийных и или естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и паспортизации | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  МУП «УО» СП «Поселок Ферзиково |
| **7** | **Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении «Поселок Ферзиково»*****В том числе:***  | **50,0** | **120,0** | **120,0** | **50,0** | **340,0** | **глава администрации** |
|  | 7.1 | Зимнее содержание внутриквартальных проездов территории застройки сельских населенных пунктов (очистка от снега механическим способом, формирования снежного вала  |  |  |  |  |  | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
|  | 7.2 | Обустройство автостоянки на придомовой территории д |  |  |  |  |  | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями |
|  | 7.3 | Устранение повреждений покрытия внутриквартальных проездов из асфальто-бетонных смесей  | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 40,0 |  |
|  | 7.4 | Приобретение и установка дорожных знаков на внутриквартальных проездах сельских населенных пунктов поселения «Дети», «Пешеходный переход»  | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 300,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями |
| **8** | **Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО.** ***В том числе:*** | **0** | **0** | **100,0** | **0** | **100,0** | **Заместитель главы администрации**  |
| 8.1 | Подготовка оснований с покрытием из асфальто-бетонных смесей на площадках, с установкой навесов и ограждений из расчета на 5 контейнеров по 1м.куб на территории внутриквартальной застройки п.Ферзиково. | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями |
| **9** | **Мероприятия по прочему благоустройство*****В том числе:*** | **800,0** | **2100,0** | **2700,0** | **2256,3** | **7856,3** | **глава администрации** |
|  | 9.1 | Установка 1го информационного стендов для размещения объявлений в местах массового пребывания граждан в п.Ферзиково  | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
| 9.2 | Приобретение и установка адресных указателей на многоквартирные дома, сооружения жилищьно- коммунального хозяйства и социально культурного назначения  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
|  | 9.3 | Формовочная и декоративная обрезка деревьев и кустарников на территориях внутриквартальной застройки в сельском поселении «Поселок Ферзиково» | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 100,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
|  | 9.4 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев на территориях внутриквартальной застройки в сельских населенных пунктов поселения. | 0 | 100,0 | 150,0 | 100,0 | 350,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
|  | 9.5 | Содержание газонов, выкос травы и сухой стерни на территориях прилегающих к внутриквартальным проездам во внутриквартальной застройке в сельском поселении «Поселок Ферзиково» | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 600,0 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
|  | 9.6 | Прочие работы по благоустройству | 700,0 | 1730,0 | 2280,0 | 2056,3 | 6766,3 | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
| **10** | **Мероприятия по «Грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** | **0** | **0** | **8407,70** | **0** | **8407,7** | **Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями**  |
|  | 10.1 | Формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития территории п. Ферзиково. | 0 | 0 | 8407,7 | **0** | **8407,7** | Подрядчик, определенный в соответствии с торгово закупочными мероприятиями  |
| **11** |  | **Мероприятия по благоустройству парка «Победы» в п. Ферзиково Ферзиковского района Калужской области** | **0** | **0** | **0** | **21941,6** | **21941,6** | **21941,6** |
| **Итого:** | **745,0** | **6879,2** | **1211,1** | **665,0** | **9500,3** |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2021 год** |
| 1 | **Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения на территории п. Ферзиково**: | **1000,0** | **601,8** | **601,7** | **1000,0** | **3203,5** | глава администрации |
| 2 | **Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельского поселения «Поселок Ферзиково».** | **0** | **50,0** | **50,0** | **0** | **40,0** | глава администрации  |
| 3 | **Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения «Поселок Ферзиково»**  | **0** | **20,0** | **0** | **0** | **20,0** | глава администрации |
| 4 | **Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково»** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **400,0** | глава администрации |
| 5 | **Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных в п. Ферзиково****Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных в п. Ферзиково**  | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | глава администрации |
| 6. | **Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении «Поселок Ферзиково»** | **0** | **5,0** | **0** | **0** | **5,0** | глава администрации |
| 7. | **Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении «Поселок Ферзиково»** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** | глава администрации |
| 8. | **Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО.**  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** | глава администрации |
| 9. | **Мероприятия по прочему благоустройство** | **1000,0** | **2050,0** | **2064,9** | **1000,0** | **6214,9** | глава администрации |
| 10. | **Мероприятия по «Грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** | **0** | **0** | **5714,3** | **0** | **5714,3** | глава администрации |
| **Итого:** | **2200,0** | **3076,8** | **8680,9** | **2200,0** | **16157,7** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2022 год** |
| 1 | **Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения на территории п. Ферзиково**  | **1000,0** | **601,8** | **601,7** | **1000,0** | **3203,5** |  глава администрации  |
| 2 | **Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельского поселения «Поселок Ферзиково».** | **0** | **50,0** | **50,0** | **0** | **100,0** | глава администрации |
| 3 | **Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов сельского поселения «Поселок Ферзиково»**  | **0** | **0** | **20,0** | **0** | **20,0** | глава администрации |
| 4 | **Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково»** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **400,0** | глава администрации |
| 5 | **Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных в п. Ферзиково****Мероприятия по содержанию памятников воинской славы расположенных в п. Ферзиково**  | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | глава администрации |
| 6 | **Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении «Поселок Ферзиково»** | **0** | **5,0** | **0** | **0** | **5,0** | глава администрации |
| 7 | **Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных пунктов в сельском поселении «Поселок Ферзиково»** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** | глава администрации |
| 8 | **Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для сбора и накопления ТБО** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** | глава администрации |
| 9 | **Мероприятия по прочему благоустройство** | **1000,0** | **1500,0** | **1619,1** | **1000,0** | **5119,1** | глава администрации |
| 10 | **Мероприятия по «Грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** | **0** | **0** | **5714,3** | **0** | **5714,3** | глава администрации |
| **Итого:** | **2200,0** | **2456,8** | **8205,1** | **2200,0** | **15061,9** |  |

**Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково».

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию

программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их

финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в *Таблице№1* настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Поселок Ферзиково».

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково»:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Калужской области и нормативно правовыми актами сельского поселения «Поселок Ферзиково».

**Раздел 6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

 **Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

 **В результате реализации  Программы ожидается**:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площадей благоустройства   в поселении;

- создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений

- улучшения внешнего вида поселения

 **К количественным показателям реализации Программы относятся:**

-увеличение протяженности уличного освещения;

-увеличение протяжённости тротуаров и пешеходных дорожек;

-увеличение малых архитектурных форм на детских игровых площадках.